OBRA EN EJECUCIÓN

OBRA: “NUEVO EDIFICIO CAAD – RÍO GRANDE”

Convenio Registrado Nº: 10.728 de fecha 19/07/05

Plazo de ejecución: ciento ochenta días corridos (180)

Monto de la obra: $1.539.083,49

Empresa contratista: GIRO CONSTRUCCIONES S.A.

Ubicación: Cabo de Hornos Nº 605

Memoria: El edificio proyectado totaliza una superficie 799,50 m2.

En el predio, está construido el edificio actual que será demolido en su totalidad, el programa que se determinó para este proyecto consta de cinco aulas, sala de informática, sector administrativo, de maestranza y un Salón de Usos Múltiples, todo en planta baja y en dos etapas de construcción, de forma de mantener habilitado parcialmente el establecimiento durante la ejecución de la nueva obra.-

OBRA EN EJECUCIÓN

OBRA: “AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EDIFICIO RENTAS – RÍO GRANDE”

Resolución de adjudicación Nº: 340/05 de fecha 08/09/05

Plazo de ejecución: ciento ochenta días corridos (180)

Monto de la obra: $563.429,64

Empresa contratista: DAVID CLAUDIO SPLENDIANI

Ubicación: Lasserre Nº 855

Memoria: El edificio proyectado totaliza una superficie 395,50 m2.

El presente proyecto para la AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EDIFICIO RENTAS, consta básicamente de un archivo en dos niveles, un nuevo entrepiso con oficinas y refuncionalización de espacios interiores.-

OBRA EN EJECUCIÓN

OBRA: “AMPLIACIÓN JARDÍN DE INFANTES Nº 16 – RÍO GRANDE”

Empresa contratista: SOSA CONSTRUCCIONES

Ubicación: Luro Cambaceres e/ Cabo de Hornos y Alicia M. de Justo

Memoria: El edificio proyectado totaliza una superficie de Cub. 116,54 m2.

Se plantean dos depósitos contiguos al edificio existente, (para ser utilizados uno como deposito de cocina y el otro para deposito de material didáctico) y el Gabinete psicopedagógico y la Sala de Maestros. El deposito de cocina se ubicará al lado derecho de la cocina con una superficie cubierta de 50,00 m2 y el depósito de material didáctico se situará junto al lado izquierdo de la biblioteca ubicada hacia el fondo del edificio.-

OBRA EJECUTADA

OBRA: “REFUNCIONALIZACIÓN EGB3 - ESC.Nº14 – RÍO GRANDE”

Acta de recepción provisoria: 26/05/05

Plazo de ejecución: ciento ochenta días corridos (180)

Monto de la obra: $520.089,25

Empresa contratista: DANIEL WALLNER

Ubicación: Thorne e/ Schweitzer y Roldan

Memoria: El edificio totaliza una superficie 310,88 m2. y consta de un Salon de Usos Múltiples, Sector administrativo, cocina y sanitarios.

OBRA EJECUTADA

OBRA: “PINTURA JARDIN Nº16 – RÍO GRANDE”

Acta de recepción provisoria: 22/02/05

Plazo de ejecución: treinta días corridos (30)

Monto de la obra: $21.329,25

Empresa contratista: RJL Rene Julio LOACES

Ubicación: Luro Cambaceres e/ Cabo de Hornos y Alicia M. de Justo

OBRA EJECUTADA

OBRA: “PINTURA ESCUELA Nº19 Y JARDIN Nº12 – RÍO GRANDE”

Acta de recepción provisoria: 03/02/05

Plazo de ejecución: treinta días corridos (30)

Monto de la obra: $49.817,60

Empresa contratista: MAKIM CONSTRUCCIONES - SERVICIOS

Ubicación: Juan Manuel de Rosas e/ Mosconi y Colon