Cde. Nota Múltiple Nº 2004/10

Letra: M.E.C.C. y T. (S.E.)

NOTA N°    809              /10 .-

LETRA: D.I.E.- M.E.C.CyT.-

USHUAIA, 03 de Noviembre de 2010.-

A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS

LEGALES y JURIDICOS-M.E.C.C. y T.

Dr. Cesar Rosso Castellaro

S______________________/________________D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, con relación a la Nota del corresponde mediante la cual se solicito, tenga a bien dar cumplimiento a lo requerido mediante Resolución Nº 238/10, emitida por la Legislatura de la Pcia. De T.D.F.-

En tal sentido, esta Dirección procedió a elevar oportunamente, la información solicita mediante Nota adjunta Nº 794/10 Letra: D.I.E.-M.E.C.C.y T., habiéndose detectado que en el Listado de Obras en Ejecución Año 2010-Dpto. Rio Grande (punto 4), de la misma se ha cometido un error, motivo por el cual se procede a rectificar el mismo, al pie de la presente.-

4.- Nueva Instalación Eléctrica Etapa 3/3, Escuela Provincial Nº 20 “Angela Loij”

Empresa Contratista: El Mercader.-

Plazo de Obra: 15 (quince) días corridos.-

Monto: $ 84.903,30 (Pesos Ochenta y Cuatro Novecientos  Tres con 30/100).-

Inspección de Obra: Arq. Silvina Mónaco

Avance de Obra: 85%

Fecha de Recepción de Obra estimada: 08/11/10

Origen de Fondos: Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075

De lo expuesto se eleva la presente para su conocimiento e intervención pertinente, saludando a Ud., muy atentamente.-

AGREGADOS: 7 (SIETE) FOJAS UTILES.-

Salió: 03/11/10

Orden: 849

D.I.E.-M.E.C.C.yT.-